# CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES INFORMATIQUES

Entre les soussignés:

ENTREPRISE CLIENT: Société ABC Technologies SARL - Adresse: 123 Rue de Paris, 75002 Paris - Représentée par: Monsieur Jean Dupont

PRESTATAIRE: Conseil Digital Solutions EURL - Adresse: 456 Avenue de Lyon, 75012 Paris - Représentée par: Madame Marie Martin

## ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet l’engagement du Prestataire pour fournir les services suivants à l’Entreprise Client:

- Consultation et audit du système informatique existant

- Développement d’une application web (frontend et backend)

- Installation et configuration des serveurs

- Formation des utilisateurs finaux

- Support technique et maintenance pour une période de 12 mois

## ARTICLE 2 - DURÉE DU CONTRAT

2.1. Le contrat entre en vigueur à partir de la date de signature par les deux parties.

2.2. La durée initiale du contrat est de 18 mois à compter de la date de signature.

2.3. Le contrat se renouvelle automatiquement pour des périodes d’un an, sauf dénonciation notifiée 60 jours avant l’expiration.

## ARTICLE 3 - PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

3.1. Prix total du contrat: 85 000 € HT, soit 102 000 € TTC (TVA 20%)

3.2. Décomposition des tarifs: - Audit initial: 15 000 € - Développement application: 50 000 € - Installation serveurs: 12 000 € - Formation utilisateurs: 6 000 € - Support annuel (année 1): 2 000 €

3.3. Modalités de paiement: - 30% à la signature du contrat (25 500 €) - 40% à la livraison du code source (34 000 €) - 30% après recette par le client (25 500 €)

3.4. Les factures sont payables net 30 jours à réception.

3.5. En cas de retard de paiement supérieur à 30 jours, une pénalité de 0,5% par jour s’ajoute au montant dû, sans dépasser 10% du montant facturé.

## ARTICLE 4 - LIVRABLES ET DÉLAIS

4.1. Audit et recommandations: J+30 (30 jours après signature)

4.2. Architecture technique: J+45

4.3. Version bêta de l’application: J+120

4.4. Version finale testée: J+150

4.5. Déploiement en production: J+180

4.6. Formation complète: J+190

4.7. En cas de dépassement des délais imputable au Prestataire: - Pénalité de 500 € par semaine de retard - Maximum: 5 000 € (1% du montant total)

## ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

5.1. Respecter les délais convenus dans l’Article 4

5.2. Fournir un service de qualité professionnelle

5.3. Mettre à disposition une équipe de 3-4 développeurs qualifiés

5.4. Assurer la confidentialité des données du client

5.5. Documenter le code source et l’infrastructure

5.6. Fournir un support technique par email et téléphone

5.7. Corriger les bugs critiques dans les 48 heures

## ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU CLIENT

6.1. Payer les factures selon les conditions de l’Article 3

6.2. Fournir les spécifications complètes du projet

6.3. Désigner un responsable client pour les validations

6.4. Fournir les accès nécessaires aux systèmes existants

6.5. Participer aux réunions de suivi (bi-hebdomadaires)

## ARTICLE 7 - CONDITIONS D’ASSURANCE ET DE RESPONSABILITÉ

7.1. Le Prestataire souscrit une assurance Responsabilité Civile Professionnelle d’un minimum de 1 000 000 €

7.2. La responsabilité du Prestataire est limitée à 50% du montant total du contrat

7.3. En cas de dommages directs, le Prestataire rembourse jusqu’à 100% du montant investi

7.4. Les dommages indirects (pertes d’exploitation, préjudice commercial) sont exclus

7.5. Le Client doit disposer d’une sauvegarde des données

## ARTICLE 8 - PÉNALITÉS DE RETARD

8.1. En cas de non-respect des délais du calendrier (Article 4): - Semaines 1-2: 500 € par semaine - Semaines 3-4: 750 € par semaine - Au-delà: 1 000 € par semaine

8.2. Le montant total des pénalités ne peut excéder 10% du montant du contrat (8 500 €)

8.3. Les pénalités n’ont pas valeur de dédommagement supplémentaire

## ARTICLE 9 - RÉSILIATION

9.1. En cas de manquement grave du Prestataire à ses obligations, le Client peut résilier après mise en demeure restée sans réponse pendant 15 jours

9.2. En cas de résiliation avant la fin du projet: - Le Prestataire reçoit 80% des prestations fournies - Les documents livrés demeurent propriété du Client

9.3. Le Client peut résilier pour convenance personnelle avec 30 jours de préavis

9.4. En cas de résiliation pour convenance, le Client paie 50% du contrat restant

## ARTICLE 10 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

10.1. Le code source développé sera propriété du Client après paiement complet

10.2. Les outils et frameworks utilisés restent soumis à leurs licences respectantes

10.3. Le Prestataire peut réutiliser les connaissances acquises (non les données spécifiques du Client)

10.4. Les manuels de formation sont propriété du Client

## ARTICLE 11 - CONFIDENTIALITÉ

11.1. Les deux parties s’engagent à maintenir la confidentialité des informations reçues

11.2. Durée: 3 ans après la fin du contrat

11.3. Exceptions: informations publiques ou légalement exigées

11.4. Amendes en cas de divulgation: 50 000 € minimum

## ARTICLE 12 - LOIS APPLICABLES

12.1. Le présent contrat est soumis à la loi française

12.2. En cas de litige, juridiction compétente: Tribunal de Commerce de Paris

12.3. Les parties s’engagent à rechercher une résolution amiable avant procédure judiciaire

## ARTICLE 13 - SIGNATURE

Fait à Paris, le 15 janvier 2024

Pour l’Entreprise Client: Monsieur Jean Dupont Date: ________________ Signature: ________________

Pour le Prestataire: Madame Marie Martin Date: ________________ Signature: ________________